|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUI** | **QUOI** | **OU** | **QUAND** | **COMMENT** |
| Le Chef projet | - Superviser la construction de l’hôpital  - Gérer les projets transversaux liés au nouvel hôpital | - Dans le nouvel hôpital | - Pendant la phase de préparation | Par des visites sur le chantier du nouvel hôpital |
| L’équipe de pilotage projet | - Suivre l’avancement du projet | - Dans le nouvel hôpital | - Pendant la phase de préparation et de transfert | Par des réunions et des visites du chantier |
| Le service biomédical | - Réceptionner et installer des équipements neufs  - Transférer et mettre en fonctionnement des Dispositifs Médicaux transférables  - Assurer la formation utilisateurs sur les équipements neufs | - Dans le nouvel hôpital | - Pendant la phase de préparation, la phase de transfert et la phase de réorganisation | Par la coordination de différentes opérations de livraison et d’installation |
| Les fournisseurs | - Démonter et réinstaller les équipements transférables  - Livrer et Installer les équipements neufs | - De l’ancien vers le nouvel hôpital | - Pendant la préparation et le transfert | Selon un planning définit |
| Le Pilote planning [10]. | - Planifier, faire la synthèse des activités à mener  - Organiser le déménagement  - Coordonner la livraison des équipements neufs | - Dans l’ancien et le nouvel hôpital | - Pendant la phase de préparation | Par des réunions et des rencontres avec le personnel |
| Le personnel médical | - Prendre en charge les patients | - De l’ancien au nouvel hôpital | - Pendant le transfert | Par le suivi et la prise en charge des patients |
| Service technique | - Faire le contrôle local  -Installer les réseaux téléphoniques et informatiques | Dans le nouvel hôpital | - Pendant la phase de préparation | Par des travaux d’étude et d’installation |
| La société de déménagement | - Assurer le transfert des équipements | De l’ancien au nouvel hôpital | - Pendant la phase de préparation, la phase de transfert | Par le transfert des équipements (biomédicaux, informatiques, mobilier…) |
| La cellule de communication | - Diffuser les informations concernant le déménagement | Dans l’ancien hôpital | - Pendant la phase de préparation | Par le journal interne de l’hôpital, le guide de déménagement, le guide de continuité des soins |