|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUI**  | **QUOI**  | **OU**  | **QUAND**  | **COMMENT**  |
| Le Chef projet   | - Superviser la construction de l’hôpital- Gérer les projets transversaux liés au nouvel hôpital | - Dans le nouvel hôpital  | - Pendant la phase de préparation  | Par des visites sur le chantier du nouvel hôpital  |
| L’équipe de pilotage projet  | - Suivre l’avancement du projet  | - Dans le nouvel hôpital  | - Pendant la phase de préparation et de transfert  | Par des réunions et des visites du chantier  |
| Le service biomédical  | - Réceptionner et installer des équipements neufs- Transférer et mettre en fonctionnement des Dispositifs Médicaux transférables- Assurer la formation utilisateurs sur les équipements neufs  | - Dans le nouvel hôpital | - Pendant la phase de préparation, la phase de transfert et la phase de réorganisation  | Par la coordination de différentes opérations de livraison et d’installation  |
| Les fournisseurs  | - Démonter et réinstaller les équipements transférables - Livrer et Installer les équipements neufs  | - De l’ancien vers le nouvel hôpital  | - Pendant la préparation et le transfert  | Selon un planning définit  |
| Le Pilote planning [10].  | - Planifier, faire la synthèse des activités à mener- Organiser le déménagement - Coordonner la livraison des équipements neufs  | - Dans l’ancien et le nouvel hôpital  | - Pendant la phase de préparation  | Par des réunions et des rencontres avec le personnel  |
| Le personnel médical  | - Prendre en charge les patients  | - De l’ancien au nouvel hôpital  | - Pendant le transfert  | Par le suivi et la prise en charge des patients  |
| Service technique   | - Faire le contrôle local -Installer les réseaux téléphoniques et informatiques  | Dans le nouvel hôpital  | - Pendant la phase de préparation  | Par des travaux d’étude et d’installation  |
| La société de déménagement  | - Assurer le transfert des équipements  | De l’ancien au nouvel hôpital  | - Pendant la phase de préparation, la phase de transfert  | Par le transfert des équipements (biomédicaux, informatiques, mobilier…)  |
| La cellule de communication  | - Diffuser les informations concernant le déménagement  | Dans l’ancien hôpital  | - Pendant la phase de préparation  | Par le journal interne de l’hôpital, le guide de déménagement, le guide de continuité des soins  |